## Slide 1
MÓDULO ABP 7
Agile Inception
EdTech One
Todo el aprendizaje en un solo lugar
PO Bootcamp • Gabriel Sandoval • 2026

## Slide 2
AGENDA
01
¿Por qué estamos aquí?
Problema, impacto y oportunidad estratégica
02
Pitch del Producto
Propuesta de valor y product box
03
MVP – Foco y Alcance
Ni list, trade-offs y balance
04
Riesgos
¿Qué no nos deja dormir?
05
Story Mapping
Procesos, actividades y requerimientos
06
Stakeholders
Vecinos y relacionamiento

## Slide 3
¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?
"El problema no es construir más, es hacer utilizable lo que ya existe."
El Problema
EdTech creció en ventas y activos digitales, pero NO en experiencia unificada.
El ecosistema digital está fragmentado: múltiples herramientas, accesos distintos y alta fricción.
22%
Uso recurrente
42%
Abandono de sesión
15+ min
Buscando contenido
↓ ROI
Retorno de activos
Oportunidad:
Reorganizar el ecosistema digital para reducir la fricción de acceso, navegación y uso: mayor adopción, mejor percepción de valor e impacto directo en margen operacional.

## Slide 4
PITCH
Propuesta de Valor
La experiencia digital educativa está dispersa, fragmentada y llena de fricción.
EdTech One lo cambia todo: una sola plataforma donde descubrir, acceder y usar recursos educativos — sin saltar entre herramientas, sin perder tiempo.
"No es construir más, es hacer utilizable lo existente"
Product Box
EdTech One
Todo el aprendizaje en un solo lugar
Acceso único (SSO)
Buscador centralizado
Recomendaciones básicas
Experiencia con continuidad
Dashboard docente

## Slide 5
MVP – FOCO Y ALCANCE
EN ALCANCE
Plataforma unificada
Buscador central
Integración de contenidos existentes
Login único (SSO)
Dashboard docente básico
Navegación simplificada
FUERA DE ALCANCE
Creación masiva de contenido nuevo
IA avanzada o motor de recomendación complejo
Gamificación
Rediseño pedagógico
SIN RESOLVER (AUN)
Nivel de personalización del buscador
Criterios de rol (alumno vs docente vs admin)
Política de contenidos legacy
Integración con sistemas externos

## Slide 6
BALANCE – QUÉ VAMOS A DAR
★
Uso de Activos Existentes
Aprovechamos el 100% del contenido y herramientas ya disponibles, sin crear desde cero.
BAJO RIESGO
⊕
Integración de Experiencia
Unificamos puntos de acceso, buscador y navegación para eliminar la fricción actual.
MEDIO VALOR
◈
Escala Futura
Arquitectura preparada para IA, gamificación y personalización avanzada en fases posteriores.
ALTO IMPACTO
El MVP habilita valor incremental sin depender de nueva infraestructura — entrega rápida, validación temprana, escalabilidad posterior.

## Slide 7
¿QUÉ NO NOS DEJA DORMIR? – RIESGOS
Riesgo
Severidad
Calidad
Impacto
Complejidad
Costo
Adopción insuficiente post-lanzamiento
Fricción técnica en integración de sistemas
Resistencia de stakeholders internos
Alcance no controlado (scope creep)
Deuda técnica de sistemas legacy
Alto
Medio
Bajo

## Slide 8
STORY MAPPING – BACKBONE MVP
P1: Acceder
Login unificado
Acceso único (SSO)
Acceso persistente
Landing
Dashboard simple
Personalización básica
P2: Buscar
Buscador
Búsqueda rápida
Filtros
Navegación
Categorías
Sugerencias
P3: Usar
Consumo
Acceso directo
Sin redirecciones
Guardar
Favoritos
Historial
P4: Docente
Asignar
2 clics
Selección múltiple
Seguimiento
Visualización
Progreso
MVP: acceso > búsqueda > uso continuo > visibilidad docente — entrega incremental validada con datos

## Slide 9
STAKEHOLDERS – VECINOS Y RELACIONAMIENTO
◆
Comercial
Alineación con propuesta de valor, impacto en retención y upsell.
⬡
Tecnología
Integración técnica, SSO, buscador y arquitectura de plataforma.
◉
Pedagogía
Validación del modelo de experiencia y uso de activos didácticos.
◈
UX / UI
Diseño de la experiencia unificada, navegación y prototipado.
★
Colegios
Usuario final (docentes y alumnos): adopción, feedback y NPS.

## Slide 10
RESUMEN EJECUTIVO
Conclusiones Clave
1
El problema central es de experiencia, no de contenido. Los activos existen pero están fragmentados.
2
El MVP prioriza acceso único, buscador y navegación simple — habilitadores antes que features.
3
La entrega es incremental: validar adopción, medir impacto y escalar con datos.
4
Alineado con objetivos 2026: mejor experiencia, máximo retorno de activos, operación eficiente.
KPIs de Éxito MVP
>40%
Uso recurrente (vs 22%)
<5 min
Tiempo búsqueda (vs 15+)
<20%
Tasa de abandono (vs 42%)
NPS +
Percepción de valor

## Slide 11
EdTech One
Simple. Integrada. Centrada en el aprendizaje.
"No construir más. Hacer utilizable lo que existe."
Gabriel Sandoval • PO Bootcamp 2026